内乡县城乡公交客运一体化项目

绩效评价报告

为客观、真实地反映专项资金项目实施和绩效状况，提高财政资金使用效益，根据2019年度县财政支出绩效评价工作计划，按照《关于开展专项资金绩效评价的通知》（内财【2019】51号）的要求，财政局会同相关部门对2018年内乡县城乡公交客运一体化项目进行了绩效评价，现将评价结果报告如下：

一、项目评价工作情况

（一）评价目的

通过对2018年内乡县城乡公交客运一体化项目的实施过程和结果的跟踪问效，达到两个目的：第一，了解该项目资金使用的社会、政治、经济效益，分析存在的问题，提出改进意见和建议，促进财政资源优化配置，提高财政资金的安全性、规范性和有效性。第二，在本项目资金绩效评价的基础上，总结经验，巩固成果，研究探索提高财政支出有效性的新措施、新方法，促进财政支出精细化管理水平的提高。

（二）评价过程

依照县财政支出绩效评价工作程序，财政局组成了绩效评价工作组，在收集、汇总、整理、分析项目单位上报的《专项资金绩效评价数据表》、自评报告及其它相关资料的基础上，对项目实施情况进行了实地抽查与核实，对相关财务账簿和凭证进行了认真查阅，并在咨询有关专业技术人员的基础上形成本报告。

（三）评价方法

按照《南阳市财政局关于开展2018年财政支出绩效评价工作的通知》要求，结合本项目专项资金运行的特点，本项目采用了“目标预定和实际效果比较法”的评价方法，利用定量分析与定性分析相结合的形式进行评价，其中：定量分析指标包括资金投入和使用情况、项目实施情况、项目运行能力情况；定性分析指标包括项目的社会、政治和综合效益情况、可持续影响等。评价类型以完成结果评价为主，兼顾过程评价。

二、项目基本情况

2018年内乡县城乡公交客运一体化项目支出总额为875万元。

内乡县城乡公交客运一体化项目的实施，是推行新能源车辆，淘汰燃油车辆，落实交通扶贫战略的重要举措，从而减轻了贫困家庭的经济负担；同时，拉动内乡新能源产业发展，倡导绿色出行发展理念，留住绿水青山。

本项目，由内乡县交通局按照单一来源采购方式，向内乡县安顺公共交通服务有限公司采购城乡公交化服务，由金冠公司一次性采购140台纯电动公交车，再由安顺公司向金冠公司签订租赁合同，租赁费7万元/台/年,连续5年支付后车辆产权归安顺公司所有,安顺公交涉及14条线路。

三、项目执行情况

截止2019年3月30日前，内乡县安顺公共交通服务有限公司已向北京金冠华电科技有限公司支付首年租金875万元(2018年已交付的125台城乡公交车辆)。首年租金875万元由县财政拨付甲方支付。无截留、无挪用。所有资金往来均严格执行财务管理制度，建立相关台账资料。

车辆运营实行运营绩效考核，驾驶员具备交通法规规定相对应的驾驶资格，每天按时按点准时发车，指定的线路和站点运行，例行车辆安全检查，建立行车安全台帐，严格落实检查制度和安全规章制度，保证车内安全设施齐全，落实安全主体责任。

四、绩效情况分析

2018年首批125台城乡公交车投入运营，共涉及14条线路，城乡公交一体化项目推进实施以来，实现了规范运营行为，实现了“统一车辆、统一标识、统一调度、统一票价、统一结算”，建成了管理规范、服务优质、方便灵活、绿色环保的城乡公交客运体系，实现了城乡公交客运网络对全县所有行政村全覆盖的最终目标。

投入运营的城乡客运公交车辆票价实行减半收取，按国家政策对残疾人实行免票；投入的125台城乡公交，预计每年输送旅客量1028万人次，每年节约群众出行成本近7197万元。

五、评价结果

在项目单位自评的基础上，经评价工作组实地调查，结合项目单位的资金管理情况，评价组认为：本项目预算（即投入目标）编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。建立了质量管理、财务管理等项目管理制度，并严格按相关制度执行。项目经济效益、社会效益可持续影响及服务对象满意度均达到目标值。该项目的实施取得了显著的社会效益和经济效益，项目建设达到了预期目标。

根据“优、良、中、差”的绩效评价等级，评价工作组一致认为：2018年内乡县城乡公交客运一体化项目的绩效评价结果为“优”。

二0一九年十月三十日